## Slide 1
DURUM RAPORU
Mail Tabanlı IT Yönetim Paneli
Service Desk ticket maillerini otomatik okuyup yönetilebilir hale getiren iç uygulama
Lara Karaahmet · Ağustos 2026
Tixbox'a hiçbir yazma işlemi yapılmaz.
Panel yalnızca okur ve takip eder.
Notes: Amaç: ne yapıldığını, neyin gerçekten çalıştığını ve neyin açık kaldığını göstermek. Ürün Tixbox'ın yerine geçmiyor; Tixbox'a hiçbir şey yazmıyor.

## Slide 2
Başlarken elimizde ne vardı
Projenin girdileri ve baştan bilinen kısıtlar
1
Tek bir gerçek mail
Örnek ticket açılış maili — üstelik iletilmiş (forward) hâlde. Tüm ayrıştırma tasarımı bu tek örneğe dayanıyordu.
2
Eski analiz dokümanı
103 sayfalık SRS. Yapay zekâ ağırlıklı, sprint raporu okuyan geniş bir kapsam öngörüyordu.
3
Tixbox erişimi yok
API yok, veritabanı yok. Tek veri kaynağı Gmail'e düşen mailler.
Buradaki asıl risk: tek örnekten yola çıkan bir ayrıştırıcı, gerçek kutuya bağlanınca kırılır. Bu yüzden erken aşamada gerçek Gmail'e bağlanmayı öncelik yaptım — ve gerçekten de üç ayrı hata çıktı (bkz. slayt 7).
Notes: Tek gerçek örnekle çalışmanın riski buydu. Bu yüzden mümkün olan en erken anda gerçek maillere bağlandım.

## Slide 3
Kapsamı bilerek daralttım
Eski SRS ile bu projenin farkı
Kapsam dışı bırakılanlar
Yapay zekâ / LLM analiz katmanı
Sprint raporu (PDF/Drive) okuma ve OCR
Rapor tutarsızlık kontrolleri
SLA / hedef tarih hesabı
Einstein numarası
Yapılanlar
Gmail'den filtreli mail okuma
Deterministik ayrıştırma (regex, LLM yok)
Forward zarfı çözümleme
Atama, durum takibi, dahili not
Onaylı hatırlatma maili
Hibrit çalışma takvimi
Sebep: Tixbox verisi olmadan LLM'in ekleyeceği değer, getireceği belirsizlikten azdı. Yapısal alanlar zaten regex ile %100 çıkarılabiliyor.
Notes: Eski SRS'in merkezinde LLM vardı. Elimizde Tixbox verisi olmayınca LLM'in katacağı değer, getireceği belirsizliğin altında kalıyordu. Konu satırı zaten yapısal.

## Slide 4
Sistem ne yapıyor
Mailden panele giden yol
1
Gmail
Yalnızca izinli gönderen ve konu kalıbına uyan mailler okunur. Kutunun tamamı taranmaz.
→
2
Ayrıştırma
Ticket no, talep eden, uygulama, öncelik, açılış tarihi, açıklama ve Tixbox bağlantısı çıkarılır.
→
3
Tekilleştirme
Aynı ticket birden fazla kutuda veya iletmede olsa tek kayıt açılır.
→
4
Panel
Atanmamışlar, uzun süredir açık olanlar, iş yükü ve ekip durumu tek ekranda.
Ticket maili bir kişiye gelmişse doğrudan o kişiye atanır. Gruba gelmişse atanmamış düşer ve atamayı siz yaparsınız.
Notes: Dört adım. Kritik nokta: kişiye özel gelen ticket için müdürün atama yapmasını beklemiyoruz.

## Slide 5
Gerçek sonuçlar
Uydurma örnek değil — gerçek Gmail kutusundan okunan gerçek ticket'lar
Ticket no | Talep eden | Uygulama | Öncelik | Açılış
I260805_000073 | Derin Sen | BA-FF Business Applications TR | P2 | 05.08.2026 10:35
I260804_000220 | Saduman Aydan | ERP TR | P3 | 04.08.2026 15:21
I260804_000212 | Emre Goktas | BA Business Applications TR | P2 | 04.08.2026 15:15
I260804_000202 | Esra Sasmaz | BA Business Applications TR | P3 | 04.08.2026 11:20
I260729_000144 | Merve Turcan | ERP TR | P2 | 29.07.2026 11:47
5
mail okundu
5
ticket oluştu
0
hata / uyarı
Notes: Bu tablo sunumun en önemli slaytı: sistem gerçek kutunuzdaki gerçek maillerle çalıştı. İsimler de düzeltilmiş hâlde — mailde "Sasmaz, Esra" yazıyor, panelde "Esra Sasmaz".

## Slide 6
En kritik ayrıntı: hangi tarih?
İletilmiş mailde açılış tarihi, ileten kişinin tarihi değildir
Yanlış olan
30 Temmuz 2026 13:33
Duygu Keydal'ın maili ilettiği an. Dış zarfın tarihi bu — ticket'ın açılışıyla ilgisi yok.
Doğru olan
29 Temmuz 2026 11:47
Ticket'ın Tixbox'ta gerçekten açıldığı an. Forward bloğunun içindeki orijinal zarftan alınır.
Neden önemli
Yanlış tarih, "kaç gündür açık" hesabını da yanlış yapar. Bir ticket 7 gündür açıkken 6 gün görünür ve dikkat gerektirenler listesine geç düşer. Zincirli iletmelerde (siz ← Duygu ← Service Desk) sistem en içteki zarfı bulur.
Notes: Bu ayrım tüm yaşlandırma hesabının temeli. Zincirli forward testini de yazdım: siz Duygu'nun ilettiği maili bana ilettiğinizde bile doğru tarih çıkıyor.

## Slide 7
Gerçek Gmail'e bağlanınca çıkan hatalar
Fixture testleri %100 geçiyordu — gerçek veri üç ayrı kusuru ortaya çıkardı
1
Katlanmış başlık satırı
Gmail uzun konu satırını ~78 karakterde ikiye böler. Ayrıştırıcı konuyu yarım okuyup maili reddediyordu.
Katlanan satırlar birleştiriliyor.
2
Forward'ları kaçıran sorgu
Gmail sorgusu yalnızca dış göndereni eşliyordu. İletilmiş mailde dış gönderen ileten kişi olduğu için o mailler hiç gelmezdi.
Adres serbest metin olarak da aranıyor.
3
Kültüre bağlı tarih
Tarih filtresi Türkçe kültürde "2026.07.06" üretiyordu; Gmail bunu kabul etmez.
Biçimlendirme kültürden bağımsız.
Üçü de gerçek veriyle karşılaşmadan görülemezdi. Her biri için fixture ve regresyon testi eklendi.
Notes: Buradaki mesaj: erken gerçek veriye bağlanmak karşılığını verdi. Üç hata da sessizce veri kaybettiriyordu — hiçbiri çökme değildi.

## Slide 8
Aynı ticket iki kez açılmaz
Mail bir gruba gidiyor, herkes iletiyor — kayıt tek kalmalı
1
Gmail mesaj kimliği
Aynı mail yeniden okundu
2
Ticket numarası
Aynı ticket başka kutudan geldi
3
Kaynak istek no
Konu değişmiş olsa bile eşleşir
4
Konu + açılış anı
Son güvenlik ağı
Gerçek testte doğrulandı
Aynı ticket iki farklı kaynaktan geldi: fixture'daki kopya ve sizin Menarini'den kendinize ilettiğiniz gerçek mail. İkinci ticket açılmadı — mail yalnızca ikinci kaynak kaydı olarak eklendi. İkisi de aynı açılış tarihini verdi, üstelik biri iki katmanlı forward'dı.
Notes: Dört aşamalı kontrol. Sıra önemli: en ucuz ve en kesin olandan başlıyor.

## Slide 9
Kim ne yapabiliyor
Yetkiler sunucu tarafında zorlanır — arayüze güvenilmez
İşlem | Müdür | Çalışan
Tüm ticket'ları görme | Evet | Yalnızca kendine atananlar
Çalışana atama / yeniden atama | Evet | Hayır
Devam ediyor / Tamamlandı yapma | Evet | Evet — kendi ticket'ında
Geri alma (beklemeye al, yeniden aç) | Evet | Evet — kendi ticket'ında
Atanmamışa geri verme, arşivleme | Evet | Hayır
Hatırlatma maili gönderme | Evet | Hayır
Çalışma planı gönderme | Evet | Evet
Çalışanın yaptığı her durum değişikliği, notuyla birlikte müdür panelindeki "Ekipten gelen güncellemeler" bölümüne düşer.
Notes: Kapsam daraltması sunucuda. Çalışan istemciden başkasının kimliğini gönderse bile sonuç boş dönüyor; 16 test bunu koruyor.

## Slide 10
Hibrit çalışma takvimi
Bugün kim ofiste, kim evde, kim izinli — sormadan görünür
1
Çalışan
Gelecek haftanın 5 iş günü için ofis / home office / izin seçer ve gönderir. Cuma 17:00'de kilitlenir.
2
Müdür
Haftalık matriste tüm ekibi görür, onaylar veya reddeder, gerektiğinde bir günü değiştirir.
3 gün ofis / 2 gün home office
Kural ihlal edilse bile gönderim engellenmez — yalnızca işaretlenir ve müdür onay ekranında görür.
Bilerek böyle: sistemin insanı bloke etmesi yerine yöneticiye görünür kılması tercih edildi. Resmî tatiller kural dışıdır.
Plan göndermeyenlerin sayısı dashboard'da kart olarak görünür; tek tıkla takvim ekranına gidilir.
Notes: 2026 Türkiye resmî tatilleri yüklü. Dinî bayram tarihleri hicri takvime bağlı olduğu için doğrulanmalı — açık konular listesinde.

## Slide 11
Sahte SLA üretmedim
Tixbox'tan hedef tarih gelmiyor — uydurmak yerine ölçülebilir bir kural koydum
Elimizde olmayan
SLA süreleri
Hedef / termin tarihi
Çözüm süresi taahhüdü
Bunun yerine
2 gündür güncellenmedi → "Güncelleme bekliyor"
5 gündür açık → "Uzun süredir açık"
7 gündür açık → kritik
Arayüzde hiçbir yerde "SLA" veya "gecikme" yazmaz.
Eşikler ayar ekranından değiştirilebilir. Gerçek SLA verisi bir gün gelirse bu kural onunla değiştirilir — ama o güne kadar sistem bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi davranmıyor.
Notes: Bu bilinçli bir karardı. Sahte bir hedef tarih üretmek, yöneticinin yanlış kararına yol açardı. Eşikler ayarlanabilir.

## Slide 12
Teknik özet
Modular monolith · .NET 8 · React 18 · SQL Server
10.714
satır C#
3.969
satır TypeScript
150
otomatik test
19
veritabanı tablosu
Domain
Kurallar, durum geçiş matrisi, ticket numarası doğrulama
Application
Mail ayrıştırıcı, servisler — veritabanı ve HTTP bağımsız
Infrastructure
EF Core, Gmail istemcisi, zamanlanmış iş
API + Arayüz
Uçlar, yetkilendirme, React paneli
Ayrıştırıcı hiçbir servise bağımlı değil; tek başına test edilebiliyor. Testlerin çoğu onu koruyor.
Notes: Mikroservis yok, message broker yok. Ekip küçük, karmaşıklık gereksizdi.

## Slide 13
Neyin gerçek, neyin geçici olduğu
Olduğundan iyi göstermemek için açıkça ayırıyorum
Bileşen | Durum | Not
Mail ayrıştırma | Gerçek | Gerçek maillerinizle doğrulandı
Gmail'den okuma | Gerçek | Kişisel kutuya bağlı ve çalışıyor
Veritabanı, panel işlemleri | Gerçek | SQL Server, tam işlevsel
Yetkilendirme, denetim kaydı | Gerçek | Sunucu tarafında zorlanıyor
Kullanıcı girişi | Geçici | Parola yok; listeden kullanıcı seçiliyor
Hatırlatma maili gönderimi | Geçici | Gerçekten gönderilmiyor, dosyaya yazılıyor
Menarini kutularını okuma | Kapalı | Workspace yöneticisi uygulamayı engelliyor
Geçici olan üç maddenin üçü de ayar değişikliğiyle açılıyor; kod tarafı hazır ve derleniyor.
Notes: Dürüstlük slaytı. Giriş ve mail gönderimi tek ayarla gerçeğe döner. Menarini kutuları yönetici onayına bağlı.

## Slide 14
Karşılaşılan engeller
Kod dışı, izin kaynaklı — çözümü bende değil
1
Google Workspace kısıtı
Menarini hesabıyla OAuth denemesi "access_not_configured" veriyor. Yönetici doğrulanmamış üçüncü taraf uygulamalara izin vermiyor.
IT onayı gerekiyor
2
Proje açma yetkisi yok
Menarini hesabı Google Cloud'da proje açamıyor. Geliştirme için kişisel hesap kullanıldı.
Kalıcı çözüm kurumsal proje
3
Yönetici izni gerektiren kurulumlar
.NET ve Node.js kurulumları UAC onayı istedi; kullanıcı dizinine kurularak aşıldı.
Aşıldı
Alternatif yol: çalışanlar ticket maillerini tek bir kutuya yönlendirirse yönetici onayı gerekmeden çalışır — ve kimsenin posta kutusuna erişilmez.
Notes: Üçüncüsü çözüldü. İlk ikisi izin meselesi. Yönlendirme alternatifi hem daha hızlı hem KVKK açısından daha rahat.

## Slide 15
Açık konular ve kararınızı bekleyenler
1
Çalışan kutuları okunsun mu?
Teknik olarak hazır. Ancak hukuk/İK onayı ve çalışan aydınlatması gerekir. Alternatif: mailleri tek kutuya yönlendirmek.
2
Gerçek giriş açılsın mı?
Google girişi kodda hazır. Açılırsa parolasız erişim biter. Adresiniz "ext." alt alanında olduğu için domain listesi güncellenmeli.
3
Nerede çalışacak?
Şu an geliştirme makinesinde. Ekip kullanımı için tek bir sunucuda çalışması gerekir.
4
Yaşlandırma eşikleri doğru mu?
2 / 5 / 7 gün varsayıldı. Sizin beklentinizle örtüşüyor mu?
Sistem şu anda çalışır durumda ve gerçek maillerinizle test edildi. Yukarıdaki dört madde teknik değil, karar konusudur.
Notes: Kapanış. Dört madde de benim karar veremeyeceğim konular; teknik taraf hazır.